## Slide 1: Svømmeklubben Delfinen
SCRUM-proces
Jon, Magnus, Markus og Palle

## Slide 2: Intro
CRUD app til Svømmeklubben Delfinen
Appen er opdelt i forskellige menuer til tre typer af brugere:
  Formand
  Kasserer
  Træner
Hver type bruger får hver deres skræddersyede overblik til en database over klubbens medlemmer.

## Slide 3: Risikoanalyse
Risikoanalyse med udvidet risikotabel
Risikoanalyse som styringsværktøj. Hvordan forholder vi os til de risici, der er for, at projektet ikke bliver færdigt til tiden?

## Slide 4: SCRUM – til- og fravalg
Hvad vi implementerede:
  Daily SCRUM: Vi valgte ca. 60 minutters dagligt scrum møde, hvor vi gennemgik hvad vi hver især har nået i løbet af gårsdagen. Ligeledes gennemgik vi, hvad der skulle justeres i den fremtidige plan. Blanding af Daily SCRUM, Sprint Planning og Sprint restrospective.
  SCRUMBoard: Trello
  SCRUM Master
  Product Backlog
  Sprint review (i begrænset omfang)
Hvad vi valgte fra:
  Burndown chart
  Tildeling af point til hver arbejdsopgave

## Slide 5: Product Backlog (PB)
PB (userstories):
Login:
Vi vil som administrative brugere af svømmeklubben Delfinen, for at beskytte brugernes oplysninger, have en separat login-funktion tilgængelig for formanden, kassereren og træneren. Dette sikrer, at kun de rigtige autoriserede personer får adgang til informationen om brugerne.
Formand:
Jeg vil som formand kunne tilføje et nyt medlem til klubben.
Jeg vil som formand kunne se information om klubbens medlemmer.
Jeg vil som formand kunne opdatere oplysningerne for individuelle medlemmer.
Jeg vil som formand kunne slette et medlem fra klubben.

## Slide 6
Kasserer:
Jeg vil som kasserer kunne se information om klubbens medlemmer.
Jeg vil som kasserer kunne se en oversigt over, hvor meget kontingent klubben har indtjent (eventuelt opdelt efter medlemstype - aktive medlemmer under 18 år, aktive medlemmer over 18 år, medlemmer over 60 år).
Jeg vil som kasserer kunne se en liste over medlemmer, der har ubetalte kontingenter.
Træner:
Jeg vil som træner kunne se en top 5-liste over resultaterne for hver svømmedisciplin.
Jeg vil som træner kunne tilføje resultater for en ny svømmekonkurrence.
Jeg vil som træner kunne tilføje resultater for individuel personlig træning i hver disciplin.
Krav har ikke ændret sig synderligt i prokjektperioden

## Slide 7: ScrumBoard og Definition of Done
ScrumBoard på Trello indeholdt disse kategorier:
To Do
Sprint
Doing
Done
Funktionalitet blev løbende testet af de andre gruppemedlemmer.
Definition of Done:
Når opgaven var programmeret færdig af en selv og testet af en selv.

## Slide 8: Sprints
Sprintlængde blev fastsat i start af projekt. Korte sprints blev vurderet som hensigtsmæssige.
Sprint 0:
  Oprette database, lave datastruktur og JSON-data
  Kommunikationsform internt
  Oprette SCRUMBoard
  Udlede userstories af kravspecifikation
  Lave SPA (Single Page application)
  Wireframes

## Slide 9
Prioriteret rækkefølge af arbejdsopgaver i løbet af sprints:
Formands view
Kasserers view
Træners view
Dag-til-dag evaluering og vurdering af arbejdets omfang og sværhedsgrad.

## Slide 10: Usability test
Think aloud test:
1. Gå til forside. Beskriv, hvad du ser. Hvor vil du gå hen nu? Klik lidt rundt på siden. (2-3 min).
2. Find login og log på som formand (1-2 min)
3. Find Sofie Larsen i databasen. Opdater hendes alder til 20 år. (2-3 min.)
4. Find ud af, hvem der har den fjerdebedste tid i rygcrawl. (2-3 min.)
5. Opret et nyt medlem med oplysninger, som du finder på. (3-4 min.)
6. Har Kasper Kristensen betalt kontingent? Hvor meget skylder han i givet fald svømmeklubben? (2-3 min.)
7. Hvis du kunne ændre 1-2 ting på hjemmesiden, hvad skulle det så være?

## Slide 11: Resultater af Think aloud test
Think aloud tests foretaget weekenden før aflevering
Væsentlige indsigter ved test:
- Noget funktionalitet fungerede ikke optimalt
- Danske navne i stedet for engelske
- Hjemmeside fungerer fornuftigt og er forholdsvis intuitiv

## Slide 12: Konklusion
Projekt færdiggjort inden for tidsfrist
Del 3 om træneren gav visse udfordringer
Fælles kodestandard tidligt i process kan være hensigtsmæssigt
Overvejelser om, hvordan vi kan arbejde med SCRUM fremadrettet